| Мероприятия о выполнении распоряжения правительства Белгородской области от 25 апреля 2011г. № 175-рп “Об утверждении перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирных домов” план на 2017г. |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Адрес объекта | Исполнитель мероприятий | Применяемые технологии, оборудование, материалы | Ед. изм. | Кол-во | Сумма затрат, тыс. руб. | Источник финансирования | Сроки выполнения | Экономический эффект, полученный от реализации мероприятий, тыс. руб. | Обоснование экономического эффекта (расчет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | Рациональное использование тепловой энергии; 1) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления |  | ООО «ПСК по жилью» | компрессор, вода | шт | 35 домов | 166,19 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Согласно графику опрессовки | - | - |
| 2 | Промывка трубопроводов и стояков системы ГВС | Рациональное использование тепловой энергии; 1) Экономия потребления тепловой энергии в системе ГВС |  | ООО «ПСК по жилью» | компрессор, вода | шт | 3 дома | 959,03 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Согласно графику опрессовки | - | - |
|  | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Рациональное использование тепловой энергии; 1) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | г. Белгород, ул. Привольная 3 | ООО «ПСК по жилью» | изодом | м.п. | 11,00 | 4,80 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | сентябрь 2017 г. | 0,3 | =S здания*0,015*7 мес*удедьный вес работ общей прояжснности сетей* 1.2% (нормативное снижение затрат)*стоимость 1 Г калл, в т.р. |
| 4 |  | Рациональное использование тепловой энергии; I) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | г. Белгород, ул. Привольная 9 | ООО «ПСК по жилью» | изодом | м.п. | 10,50 | 1,44 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | сентябрь 2017 г. | 0.2 | =S здания*0,015*7 мес*удедьный вес работ общей прояжснности сетей* 1.2% (нормативное снижение затрат)*стоимость 1 Г калл, в т.р. |
| 5 |  | Рациональное использование тепловой энергии; 1) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | г. Белгород, ул. Привольная 11А | ООО «ПСК по жилью» | изодом | м.п. | 11,00 | 1,80 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | сентябрь 2017 г. | 0,4 | =S здания*0,015*7 мес*удедьный вес работ общей прояжснности сетей* 1.2% (нормативное снижение затрат)*стоимость 1 Г калл, в т.р. |
| 6 |  | Рациональное использование тепловой энергии; 1) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | г. Белгород, ул. Привольная 13 | ООО «ПСК по жилью» | изодом | м.п. | 11,00 | 1,70 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | сентябрь 2017 г. | 0,1 | =S здания*0,015*7 мес*удедьный вес работ общей прояжснности сетей* 1.2% (нормативное снижение затрат)*стоимость 1 Г калл, в т.р. |
| 7 |  | Рациональное использование тепловой энергии; 1) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | г. Белгород, ул. Привольная 20 | ООО «ПСК по жилью» | изодом | м.п. | 12,00 | 0,77 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | сентябрь 2017 г. | 0.5 | =S здания*0,015*7 мес*удедьный вес работ общей прояжснности сетей* 1.2% (нормативное снижение затрат)*стоимость 1 Г калл, в т.р. |
| 8 |  | Рациональное использование тепловой энергии; 1) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | г. Белгород, ул. Привольная 22 | ООО «ПСК по жилью» | изодом | м.п. | 8,50 | 3,65 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | сентябрь 2017 г. | 0,4 | =S здания*0,015*7 мес*удедьный вес работ общей прояжснности сетей* 1.2% (нормативное снижение затрат)*стоимость 1 Г калл, в т.р. |
| 9 |  | Рациональное использование тепловой энергии; 1) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | г. Белгород, ул. Привольная 24 | ООО «ПСК по жилью» | изодом | м.п. | 12,00 | 1,66 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | сентябрь 2017 г.. |  | =S здания*0,015*7 мес*удедьный вес работ общей прояжснности сетей* 1.2% (нормативное снижение затрат)*стоимость 1 Г калл, в т.р. |
| 10 |  | Рациональное использование тепловой энергии; 1) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | г. Белгород, ул. Привольная 26 | ООО «ПСК по жилью» | изодом | м.п. | 8,00 | 1,66 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | сентябрь 2017 г.. |  | =S здания*0,015*7 мес*удедьный вес работ общей прояжснности сетей* 1.2% (нормативное снижение затрат)*стоимость 1 Г калл, в т.р. |
| 11 |  | Рациональное использование тепловой энергии; 1) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | г. Белгород, ул. Привольная 32 | ООО «ПСК по жилью» | изодом | м.п. | 10,00 | 1,66 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | сентябрь 2017 г.. |  | =S здания*0,015*7 мес*удедьный вес работ общей прояжснности сетей* 1.2% (нормативное снижение затрат)*стоимость 1 Г калл, в т.р. |
| 12 |  | Рациональное использование тепловой энергии; 1) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 141 | ООО «ПСК по жилью» | изодом | м.п. | 4,00 | 1,66 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | сентябрь 2017 г.. |  | =S здания*0,015*7 мес*удедьный вес работ общей прояжснности сетей* 1.2% (нормативное снижение затрат)*стоимость 1 Г калл, в т.р. |
| 13 |  | Рациональное использование тепловой энергии; 1) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 143А | ООО «ПСК по жилью» | изодом | м.п. | 5,00 | 1,66 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | сентябрь 2017 г.. |  | =S здания*0,015*7 мес*удедьный вес работ общей прояжснности сетей* 1.2% (нормативное снижение затрат)*стоимость 1 Г калл, в т.р. |
| 14 |  | Рациональное использование тепловой энергии; 1) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 145А | ООО «ПСК по жилью» | изодом | м.п. | 5,00 | 1,66 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | сентябрь 2017 г.. |  | =S здания*0,015*7 мес*удедьный вес работ общей прояжснности сетей* 1.2% (нормативное снижение затрат)*стоимость 1 Г калл, в т.р. |
| 15 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях | Рациональное использование тепловой энергии; 1) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 147 | ООО «ПСК по жилью» | изодом | м.п. | 4,00 | 1,66 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | сентябрь 2017 г.. |  | =S здания*0,015*7 мес*удедьный вес работ общей прояжснности сетей* 1.2% (нормативное снижение затрат)*стоимость 1 Г калл, в т.р. |
| 16 |  | Рациональное использование тепловой энергии; 1) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 159 | ООО «ПСК по жилью» | изодом | м.п. | 4,00 | 1,66 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | сентябрь 2017 г.. |  | =S здания*0,015*7 мес*удедьный вес работ общей прояжснности сетей* 1.2% (нормативное снижение затрат)*стоимость 1 Г калл, в т.р. |
| 17 |  | Рациональное использование тепловой энергии; 1) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 169 | ООО «ПСК по жилью» | изодом | м.п. | 4,00 | 1,66 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | сентябрь 2017 г.. |  | =S здания*0,015*7 мес*удедьный вес работ общей прояжснности сетей* 1.2% (нормативное снижение затрат)*стоимость 1 Г калл, в т.р. |
| 18 |  | Рациональное использование тепловой энергии; 1) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 173 | ООО «ПСК по жилью» | изодом | м.п. | 4,00 | 1,66 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | сентябрь 2017 г.. |  | =S здания*0,015*7 мес*удедьный вес работ общей прояжснности сетей* 1.2% (нормативное снижение затрат)*стоимость 1 Г калл, в т.р. |
| 19 |  | Рациональное использование тепловой энергии; 1) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 175 | ООО «ПСК по жилью» | изодом | м.п. | 4,00 | 1,66 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | сентябрь 2017 г.. |  | =S здания*0,015*7 мес*удедьный вес работ общей прояжснности сетей* 1.2% (нормативное снижение затрат)*стоимость 1 Г калл, в т.р. |
| 20 |  | Рациональное использование тепловой энергии; 1) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 177 | ООО «ПСК по жилью» | изодом | м.п. | 4,00 | 1,66 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | сентябрь 2017 г.. |  | =S здания*0,015*7 мес*удедьный вес работ общей прояжснности сетей* 1.2% (нормативное снижение затрат)*стоимость 1 Г калл, в т.р. |
| 21 |  | Рациональное использование тепловой энергии; 1) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 179 | ООО «ПСК по жилью» | изодом | м.п. | 4,00 | 1,66 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | сентябрь 2017 г.. |  | =S здания*0,015*7 мес*удедьный вес работ общей прояжснности сетей* 1.2% (нормативное снижение затрат)*стоимость 1 Г калл, в т.р. |
| 22 |  | Рациональное использование тепловой энергии; 1) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 183 | ООО «ПСК по жилью» | изодом | м.п. | 4,00 | 1,66 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | сентябрь 2017 г.. |  | =S здания*0,015*7 мес*удедьный вес работ общей прояжснности сетей* 1.2% (нормативное снижение затрат)*стоимость 1 Г калл, в т.р. |
| 23 |  | Рациональное использование тепловой энергии; 1) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 185 | ООО «ПСК по жилью» | изодом | м.п. | 4,00 | 1,66 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | сентябрь 2017 г.. |  | =S здания*0,015*7 мес*удедьный вес работ общей прояжснности сетей* 1.2% (нормативное снижение затрат)*стоимость 1 Г калл, в т.р. |
| 24 |  | Рациональное использование тепловой энергии; 1) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 189 | ООО «ПСК по жилью» | изодом | м.п. | 4,00 | 1,66 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | сентябрь 2017 г.. |  | =S здания*0,015*7 мес*удедьный вес работ общей прояжснности сетей* 1.2% (нормативное снижение затрат)*стоимость 1 Г калл, в т.р. |
| 25 |  | Рациональное использование тепловой энергии; 1) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 193 | ООО «ПСК по жилью» | изодом | м.п. | 4,00 | 1,66 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | сентябрь 2017 г.. |  | =S здания*0,015*7 мес*удедьный вес работ общей прояжснности сетей* 1.2% (нормативное снижение затрат)*стоимость 1 Г калл, в т.р. |
| 26 |  | Рациональное использование тепловой энергии; 1) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 203 | ООО «ПСК по жилью» | изодом | м.п. | 3,00 | 1,66 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | сентябрь 2017 г.. |  | =S здания*0,015*7 мес*удедьный вес работ общей прояжснности сетей* 1.2% (нормативное снижение затрат)*стоимость 1 Г калл, в т.р. |
| 27 |  | Рациональное использование тепловой энергии; 1) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | г. Белгород, ул. Невского, 1А | ООО «ПСК по жилью» | изодом | м.п. | 2,00 | 1,66 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | сентябрь 2017 г.. |  | =S здания*0,015*7 мес*удедьный вес работ общей прояжснности сетей* 1.2% (нормативное снижение затрат)*стоимость 1 Г калл, в т.р. |
| 28 |  | Рациональное использование тепловой энергии; 1) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | г. Белгород, ул. Невского, 1Б | ООО «ПСК по жилью» | изодом | м.п. | 2,00 | 1,66 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | сентябрь 2017 г.. |  | =S здания*0,015*7 мес*удедьный вес работ общей прояжснности сетей* 1.2% (нормативное снижение затрат)*стоимость 1 Г калл, в т.р. |
| 29 |  | Рациональное использование тепловой энергии; 1) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | г. Белгород, ул. 1я Центральная, 31 | ООО «ПСК по жилью» | изодом | м.п. | 10,00 | 1,66 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | сентябрь 2017 г. |  | =S здания*0,015*7 мес*удедьный вес работ общей прояжснности сетей* 1.2% (нормативное снижение затрат)*стоимость 1 Г калл, в т.р. |
| 30 | Установка энергосберегающих ламп | Экономия электроэнергии | г. Белгород, ул. Привольная 3 | ООО «ПСК по жилью» | Лампа КЛЛ 15/827 Е27 | шт. | 20 |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2-4 квартал 2017 г. |  | 262,8 кВТ - 52,56 кВТ*3,53-156,52*кол- во лаллп/10 |
| 31 |  | Экономия электроэнергии | г. Белгород, ул. Привольная 9 | ООО «ПСК по жилью» | Лампа КЛЛ 15/827 Е27 | шт. | 25 |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2-4 квартал 2017 г. |  | 262,8 кВТ - 52,56 кВТ*3,53-156,52*кол- во лаллп/10 |
| 32 |  | Экономия электроэнергии | г. Белгород, ул. Привольная 11А | ООО «ПСК по жилью» | Лампа КЛЛ 15/827 Е27 | шт. | 20 |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2-4 квартал 2017 г. |  | 262,8 кВТ - 52,56 кВТ*3,53-156,52*кол- во лаллп/10 |
| 33 |  | Экономия электроэнергии | г. Белгород, ул. Привольная 13 | ООО «ПСК по жилью» | Лампа КЛЛ 15/827 Е27 | шт. | 30 |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2-4 квартал 2017 г. |  | 262,8 кВТ - 52,56 кВТ*3,53-156,52*кол- во лаллп/10 |
| 34 |  | Экономия электроэнергии | г. Белгород, ул. Привольная 20 | ООО «ПСК по жилью» | Лампа КЛЛ 15/827 Е27 | шт. | 25 |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2-4 квартал 2017 г. |  | 262,8 кВТ - 52,56 кВТ*3,53-156,52*кол- во лаллп/10 |
| 35 |  | Экономия электроэнергии | г. Белгород, ул. Привольная 22 | ООО «ПСК по жилью» | Лампа КЛЛ 15/827 Е27 | шт. | 30 |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2-4 квартал 2017 г. |  | 262,8 кВТ - 52,56 кВТ*3,53-156,52*кол- во лаллп/10 |
| 36 |  | Экономия электроэнергии | г. Белгород, ул. Привольная 24 | ООО «ПСК по жилью» | Лампа КЛЛ 15/827 Е27 | шт. | 30 |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2-4 квартал 2017 г. |  | 262,8 кВТ - 52,56 кВТ*3,53-156,52*кол- во лаллп/10 |
| 37 |  | Экономия электроэнергии | г. Белгород, ул. Привольная 26 | ООО «ПСК по жилью» | Лампа КЛЛ 15/827 Е27 | шт. | 20 |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2-4 квартал 2017 г. |  | 262,8 кВТ - 52,56 кВТ*3,53-156,52*кол- во лаллп/10 |
| 38 | Установка энергосберегающих ламп | Экономия электроэнергии | г. Белгород, ул. Привольная 32 | ООО «ПСК по жилью» | Лампа КЛЛ 15/827 Е27 | шт. | 36 |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2-4 квартал 2017 г. |  | 262,8 кВТ - 52,56 кВТ*3,53-156,52*кол- во лаллп/10 |
| 39 |  | Экономия электроэнергии | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 141 | ООО «ПСК по жилью» | Лампа КЛЛ 15/827 Е27 | шт. | 6 |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2-4 квартал 2017 г. |  | 262,8 кВТ - 52,56 кВТ*3,53-156,52*кол- во лаллп/10 |
| 40 |  | Экономия электроэнергии | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 143А | ООО «ПСК по жилью» | Лампа КЛЛ 15/827 Е27 | шт. | 10 |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2-4 квартал 2017 г. |  | 262,8 кВТ - 52,56 кВТ*3,53-156,52*кол- во лаллп/10 |
| 41 |  | Экономия электроэнергии | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 145А | ООО «ПСК по жилью» | Лампа КЛЛ 15/827 Е27 | шт. | 10 |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2-4 квартал 2017 г. |  | 262,8 кВТ - 52,56 кВТ*3,53-156,52*кол- во лаллп/10 |
| 42 |  | Экономия электроэнергии | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 147 | ООО «ПСК по жилью» | Лампа КЛЛ 15/827 Е27 | шт. | 4 |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2-4 квартал 2017 г. |  | 262,8 кВТ - 52,56 кВТ*3,53-156,52*кол- во лаллп/10 |
| 43 |  | Экономия электроэнергии | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 159 | ООО «ПСК по жилью» | Лампа КЛЛ 15/827 Е27 | шт. | 4 |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2-4 квартал 2017 г. |  | 262,8 кВТ - 52,56 кВТ*3,53-156,52*кол- во лаллп/10 |
| 44 |  | Экономия электроэнергии | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 169 | ООО «ПСК по жилью» | Лампа КЛЛ 15/827 Е27 | шт. | 9 |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2-4 квартал 2017 г. |  | 262,8 кВТ - 52,56 кВТ*3,53-156,52*кол- во лаллп/10 |
| 45 |  | Экономия электроэнергии | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 173 | ООО «ПСК по жилью» | Лампа КЛЛ 15/827 Е27 | шт. | 9 |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2-4 квартал 2017 г. |  | 262,8 кВТ - 52,56 кВТ*3,53-156,52*кол- во лаллп/10 |
| 46 |  | Экономия электроэнергии | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 175 | ООО «ПСК по жилью» | Лампа КЛЛ 15/827 Е27 | шт. | 9 |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2-4 квартал 2017 г. |  | 262,8 кВТ - 52,56 кВТ*3,53-156,52*кол- во лаллп/10 |
| 47 |  | Экономия электроэнергии | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 177 | ООО «ПСК по жилью» | Лампа КЛЛ 15/827 Е27 | шт. | 6 |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2-4 квартал 2017 г. |  | 262,8 кВТ - 52,56 кВТ*3,53-156,52*кол- во лаллп/10 |
| 48 |  | Экономия электроэнергии | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 179 | ООО «ПСК по жилью» | Лампа КЛЛ 15/827 Е27 | шт. | 6 |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2-4 квартал 2017 г. |  | 262,8 кВТ - 52,56 кВТ*3,53-156,52*кол- во лаллп/10 |
| 49 |  | Экономия электроэнергии | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 183 | ООО «ПСК по жилью» | Лампа КЛЛ 15/827 Е27 | шт. | 6 |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2-4 квартал 2017 г. |  | 262,8 кВТ - 52,56 кВТ*3,53-156,52*кол- во лаллп/10 |
| 50 |  | Экономия электроэнергии | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 185 | ООО «ПСК по жилью» | Лампа КЛЛ 15/827 Е27 | шт. | 9 |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2-4 квартал 2017 г. |  | 262,8 кВТ - 52,56 кВТ*3,53-156,52*кол- во лаллп/10 |
| 51 |  | Экономия электроэнергии | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 189 | ООО «ПСК по жилью» | Лампа КЛЛ 15/827 Е27 | шт. | 6 |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2-4 квартал 2017 г. |  | 262,8 кВТ - 52,56 кВТ*3,53-156,52*кол- во лаллп/10 |
| 52 |  | Экономия электроэнергии | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 193 | ООО «ПСК по жилью» | Лампа КЛЛ 15/827 Е27 | шт. | 9 |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2-4 квартал 2017 г. |  | 262,8 кВТ - 52,56 кВТ*3,53-156,52*кол- во лаллп/10 |
| 53 |  | Экономия электроэнергии | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 203 | ООО «ПСК по жилью» | Лампа КЛЛ 15/827 Е27 | шт. | 4 |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2-4 квартал 2017 г. |  | 262,8 кВТ - 52,56 кВТ*3,53-156,52*кол- во лаллп/10 |
| 54 |  | Экономия электроэнергии | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 201 | ООО «ПСК по жилью» | Лампа КЛЛ 15/827 Е27 | шт. | 4 |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2-4 квартал 2017 г. |  | 262,8 кВТ - 52,56 кВТ*3,53-156,52*кол- во лаллп/10 |
| 55 |  | Экономия электроэнергии | г. Белгород, ул. Невского, 1А | ООО «ПСК по жилью» | Лампа КЛЛ 15/827 Е27 | шт. | 12 |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2-4 квартал 2017 г. |  | 262,8 кВТ - 52,56 кВТ*3,53-156,52*кол- во лаллп/10 |
| 56 |  | Экономия электроэнергии | г. Белгород, ул. Невского, 1Б | ООО «ПСК по жилью» | Лампа КЛЛ 15/827 Е27 | шт. | 15 |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2-4 квартал 2017 г. |  | 262,8 кВТ - 52,56 кВТ*3,53-156,52*кол- во лаллп/10 |
| 57 |  | Экономия электроэнергии | г. Белгород, ул. 1я Центральная, 31 | ООО «ПСК по жилью» | Лампа КЛЛ 15/827 Е27 | шт. | 10 |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2-4 квартал 2017 г. |  | 262,8 кВТ - 52,56 кВТ*3,53-156,52*кол- во лаллп/10 |
| 58 |  | Экономия электроэнергии | г. Белгород, пр-т Ватутина 1А | ООО «ПСК по жилью» | Лампа КЛЛ 15/827 Е27 | шт. | 18 |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2-4 квартал 2017 г. |  | 262,8 кВТ - 52,56 кВТ*3,53-156,52*кол- во лаллп/10 |
| 59 |  | Экономия электроэнергии | Белгородский р-н, с.Беловское, ул.Центральная, 12 | ООО «ПСК по жилью» | Лампа КЛЛ 15/827 Е27 | шт. | 4 |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2-4 квартал 2017 г. |  | 262,8 кВТ - 52,56 кВТ*3,53-156,52*кол- во лаллп/10 |
| 60 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей | 1) Уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы стеновых конструкций | г. Белгород, ул. Привольная 26 | Подрядная организация | Сазиласт | м/п | 50,00 | 14,25 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | май – октябрь 2017 г. | 1,4 | (S жилых помещений (общая), м2*0,015*12 мес.)*3,3% (нормативное снижение затрат) * стоимость 1 Г калл (средняя на начало и на конец отопительного периода), т.р. |
| 61 |  | 1) Уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы стеновых конструкций | г. Белгород, ул. Привольная 32 | Подрядная организация | Сазиласт | м/п | 80,00 | 12,49 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | май – октябрь 2017 г. | 1,2 | (S жилых помещений (общая), м2*0,015*12 мес.)*3,3% (нормативное снижение затрат) * стоимость 1 Г калл (средняя на начало и на конец отопительного периода), т.р. |
| 62 |  | 1) Уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы стеновых конструкций | г. Белгород, ул. Привольная 3 | Подрядная организация | Сазиласт | м/п | 20,00 | 14,25 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | май – октябрь 2017 г. | 1,4 | (S жилых помещений (общая), м2*0,015*12 мес.)*3,3% (нормативное снижение затрат) * стоимость 1 Г калл (средняя на начало и на конец отопительного периода), т.р. |
| 63 |  | 1) Уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы стеновых конструкций | г. Белгород, ул. Привольная 9 | Подрядная организация | Сазиласт | м/п | 25,00 | 14,25 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | май – октябрь 2017 г. | 1,4 | (S жилых помещений (общая), м2*0,015*12 мес.)*3,3% (нормативное снижение затрат) * стоимость 1 Г калл (средняя на начало и на конец отопительного периода), т.р. |
| 64 |  | 1) Уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы стеновых конструкций | г. Белгород, ул. Привольная 13 | Подрядная организация | Сазиласт | м/п | 20,00 | 14,25 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | май – октябрь 2017 г. | 1,4 | (S жилых помещений (общая), м2*0,015*12 мес.)*3,3% (нормативное снижение затрат) * стоимость 1 Г калл (средняя на начало и на конец отопительного периода), т.р. |
| 65 | Ремонт остекления в МОП | 1 )Снижение утечек тепла 2)Рациональное использование тепловой энергии | г. Белгород, ул. Привольная 3 | ООО «ПСК по жилью» | Стекло | м2 | 9,00 | 2,0 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 3 квартал 2017 г. | 0,005 | (Нормативное годовое (договорное) теплопотребление, Гкалл * удельный вес теплопотерь (12,5%/112,5%)) *0,5%(нормативное снижение затрат) *удельный вес выполненных работ *стоимость 1 Гкалл (средняя), т.р. |
| 66 |  | 1 )Снижение утечек тепла 2)Рациональное использование тепловой энергии | г. Белгород, ул. Привольная 9 | ООО «ПСК по жилью» | Стекло | м2 | 13,5 | 2,0 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 3 квартал 2017 г. | 0,005 |  |
| 67 |  | 1 )Снижение утечек тепла 2)Рациональное использование тепловой энергии | г. Белгород, ул. Привольная 11А | ООО «ПСК по жилью» | Стекло | м2 | 6,5 | 2,0 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 3 квартал 2017 г. | 0,005 |  |
| 68 |  | 1 )Снижение утечек тепла 2)Рациональное использование тепловой энергии | г. Белгород, ул. Привольная 13 | ООО «ПСК по жилью» | Стекло | м2 | 9,00 | 2,0 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 3 квартал 2017 г. | 0,005 |  |
| 69 |  | 1 )Снижение утечек тепла 2)Рациональное использование тепловой энергии | г. Белгород, ул. Привольная 20 | ООО «ПСК по жилью» | Стекло | м2 | 6,50 | 2,0 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 3 квартал 2017 г. | 0,005 |  |
| 70 |  | 1 )Снижение утечек тепла 2)Рациональное использование тепловой энергии | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 143А | ООО «ПСК по жилью» | Стекло | м2 | 5,00 | 2,0 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 3 квартал 2017 г. | 0,005 |  |
| 71 |  | 1 )Снижение утечек тепла 2)Рациональное использование тепловой энергии | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 145А | ООО «ПСК по жилью» | Стекло | м2 | 6,5 | 2,0 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 3 квартал 2017 г. | 0,005 |  |
| 72 |  | 1 )Снижение утечек тепла 2)Рациональное использование тепловой энергии | г. Белгород, ул. Невского, 1А | ООО «ПСК по жилью» | Стекло | м2 | 6,5 | 2,0 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 3 квартал 2017 г. | 0,005 |  |
| 73 |  | 1 )Снижение утечек тепла 2)Рациональное использование тепловой энергии | г. Белгород, ул. Невского, 1Б | ООО «ПСК по жилью» | Стекло | м2 | 4,50 | 2,0 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 3 квартал 2017 г. | 0,005 |  |
| 74 |  | 1 )Снижение утечек тепла 2)Рациональное использование тепловой энергии | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 159 | ООО «ПСК по жилью» | Стекло | м2 | 4,50 | 2,0 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 3 квартал 2017 г. | 0,005 |  |
| 75 |  | 1 )Снижение утечек тепла 2)Рациональное использование тепловой энергии | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 169 | ООО «ПСК по жилью» | Стекло | м2 | 5,00 | 2,0 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 3 квартал 2017 г. | 0,005 |  |
| 76 |  | 1 )Снижение утечек тепла 2)Рациональное использование тепловой энергии | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 183 | ООО «ПСК по жилью» | Стекло | м2 | 4,50 | 2,0 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 3 квартал 2017 г. | 0,005 |  |
| 77 |  | 1 )Снижение утечек тепла 2)Рациональное использование тепловой энергии | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 185 | ООО «ПСК по жилью» | Стекло | м2 | 5,00 | 2,0 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 3 квартал 2017 г. | 0,005 |  |
| 78 |  | 1 )Снижение утечек тепла 2)Рациональное использование тепловой энергии | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 189 | ООО «ПСК по жилью» | Стекло | м2 | 5,00 | 2,0 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 3 квартал 2017 г. | 0,005 |  |
| 79 |  | 1 )Снижение утечек тепла 2)Рациональное использование тепловой энергии | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 193 | ООО «ПСК по жилью» | Стекло | м2 | 6,50 | 2,0 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 3 квартал 2017 г. | 0,005 |  |
| 80 |  | 1 )Снижение утечек тепла 2)Рациональное использование тепловой энергии | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 203 | ООО «ПСК по жилью» | Стекло | м2 | 2,50 | 2,0 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 3 квартал 2017 г. | 0,005 |  |
| 82 |  | 1 )Снижение утечек тепла 2)Рациональное использование тепловой энергии | Белгородский р-н, с.Беловское, ул.Центральная, 12 | ООО «ПСК по жилью» | Стекло | м2 | 2,50 | 2,0 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 3 квартал 2017 г. | 0,005 |  |

Директор

ООО “Первая Сервисная Компания по жилью”						В.В.Воронцова